myBlog

Liste des issues :

* Diagrammes UML (diagramme de contexte, de package, les différents cas d’utilisation, les diagrammes d’activités, diagramme de séquences et diagramme de classes) (3/4 jours)
* Maquette du site (html, js et css) (3/4 jours)
* Mise en place du projet (symfony ou uniquement twig ?) (1 jour)
* Création de la page d’accueil et accès à mon CV (2 jours)
* Formulaire de contact et envoi du mail (3 jours)
* Page listant les blogs posts (3 jours)
* Page détaillant un blog post (2 jours)
* Page de création d’un blog post (2 jours)
* Page de mise à jour d’un blog post (2 jours)